**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

19 декабря 2019 г. р.п.Мамакан № 53

Об исполнении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Мамаканского муниципального образования на 2018-2022 годы»

Заслушав и обсудив информацию об исполнении муниципальной программы: «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышении энергетической эффективности на территории Мамаканского муниципального образования на 2018-2022 годы», представленную Главой Мамаанского городского поселения Ю.В.Белоноговой, руководствуясь ст.24 Устава Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского поселения

РЕШИЛА:

1.Принять к сведению информацию об исполнении муниципальной программы: «Энергосбережение и повышении энергетической эффективности на территории Мамаканского муниципального образования на 2018-2022 годы». (Приложение №1)

2.Опубликовать настоящее решение в печатном органе «Вестник Мамакана» и разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru) .

Председатель Думы Мамаканского

городского поселения М.В.Ронжина

Глава Мамаканского

муниципального образования Ю.В. Белоногова

Приложение №1

к решению Думы Мамаканского

городского поселения

от «19» декабря 2019г. № 53

**Отчет о выполнении мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности**

**в рамках реализации МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мамаканского МО на 2018-2022 годы»**

**за 2018 -2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Получаемый эффект,  удельные затраты | Сроки  выполнения | 2018 год | | 2019 год | |
| план | факт | план | факт |
| **Уличное освещение** | | | | | | |
| Замена ламп накаливания, ДРЛ, ДРВ на  энергоэффективные лампы | - экономия электроэнергии  - улучшение качества освещения | 2018-2022 гг. |  |  | 156 713,26 | 156 713,25 |
| Средства на установку энергоэффективных ламп из местного бюджета | - экономия электроэнергии | 2018-2022 гг. |  |  | 117 900,00 | 117 826,47 |
| **Объекты муниципальной собственности, используемые для передачи тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
| Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения | - получение социального эффекта за счет улучшения качества жизни населения (качество развития коммунальной инфраструктуры, соответствующее стандартам) | 2018-2022 гг. | 960 300,00 | 763 000,00 | - | - |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической энергии и воды | 2018-2022 гг. | - | - | - | - |
| Проведение инвентаризации тепловых сетей с целью выявления бесхозяйных сетей | 2018-2022 гг. | - | - | - | - |
| Изготовление технической документации на выявленные бесхозяйные сети | 2018-2022 гг. | - | - | - | - |
| Межевание земельных участков и изготовление кадастровых планов на земельные участки под выявленными сетями | 2018-2022 гг. | - | - | - | - |
| Регистрация права муниципальной собственности на тепловые сети | 2018-2022 гг. | - | - | - | - |
| Передача тепловых сетей на обслуживание специализированной организации | 2018-2022 гг. | - | - | - | - |
| Суммарные средства на энергосберегающие мероприятия, всего, в том числе: |  |  | **960 300,0** | **763 000,0** | **274 613,26** | **274 539,72** |
| - из местного бюджета |  |  | 270 000,0 | 72 700,0 | 122 137,28 | 122 137,28 |

Подготовила:

Глава администрации

Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова