**проект**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г № \_\_\_\_п

**п. Мамакан**

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мамаканского муниципального образования» на 2018-2022 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Мамаканского муниципального образования, создания условий комфортной и безопасной городской среды, в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 г. № 5), руководствуясь Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проектов «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг., утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр, ст. 6, 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрация Мамаканского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Мамаканского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (прилагается).

2. Ежегодно корректировать муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды на территории Мамаканского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы в пределах средств, утвержденных бюджетом Мамаканского муниципального образования на текущий год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Мамаканского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и транспорта администрации Мамаканского городского поселения Кинах Н.С.

Глава Мамаканского городского поселения Ю. В. Белоногова

Приложение

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на территории Мамаканского городского поселения» на 2018 - 2022 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | «Формирование комфортной городской среды на территории Мамаканского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (далее – программа). | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и транспорта администрации Мамаканского городского поселения. | | | | |
| Цели программы | | | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Мамаканского городского поселения, а так же дворовых территорий многоквартирных домов;  - повышения уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов);  - снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;  - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям;  - обустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с увеличением парковочных мест. | | | | |
| Задачи программы | | | 1) создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий;  2) создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий;  3) создание условий для повышения уровня благоустройства мест массового отдыха (скверы, парки);  4) повышение уровня благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  5) повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;  6) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | | | 1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве (%). | | | | |
|  | | | 1. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. | | | | |
| Сроки реализации программы | | | 2018 - 2022 годы. | | | | |
| Финансовое обеспечение программы | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | | Всего: | | Общий объём финансирования программы, тыс. рублей | | | |
| в том числе | | | |
| Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | |
| 2018 год | |  | |  |  |  | |
| 2019 год | |  | |  |  |  | |
| 2020 год | |  | |  |  |  | |
| 2021 год | |  | |  |  |  | |
| 2022 год | |  | |  |  |  | |
| Ожидаемые конечные результаты программы | | По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения. | | | | | |

2. Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы и перспективы развития

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Мамаканского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства Мамаканского городского поселения.

Целью этого направления является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей Мамаканского городского поселения путем организации и обустройства объектов уличной, игровой, спортивно - развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности в условиях сложившейся жилой застройки. Для организации мест отдыха населения необходимо обустройство зоны отдыха, которые включают в себя зоны активного и пассивного отдыха.

Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории поселения, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика Мамаканского городского поселения.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории Мамаканского городского поселения не соответствует современным требования благоустройства. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения.

При проведении работ по благоустройству территорий необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Красивый и ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта, а дополняют его газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания, транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения необходимо обеспечить поливочной системой.

Знаковыми и социально значимыми местами , такие как объекты физической культуры и спорта, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии, памятные знаки - стелы, установленные на улицах, в парках, скверах, других открытых территориях Мамаканского городского поселения, имеющие историческую и культурную значимость для поселения, являются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Для поддержания эстетического вида знаковых мест находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется их обустройство: ремонт, установка, ограждений, садовых диванов(скамеек), урн, ремонт твердых покрытий, посадка кустарников, устройств цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории.

Ливневая канализационная система в поселке, как таковая, отсутствует. Существующие ливнестоки требуют капитального ремонта. В ряде мест необходима прокладка новых ливнестоков с целью предупреждения подтопления территории в паводковый период. Следует предусмотреть также очистку стоков ливневой канализации. Исходя из этого ливневые стоки следует подвергать очистке, т.е. требуется строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Существующая система уличного освещения морально изношена и устаревшая, приводит к снижению уровню нормативной освещённости улиц поселка, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в поселении. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники.

Сведения о текущих показателях (индикаторов) состояния благоустройства в Мамаканском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы представлен в табл. 1.

**Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Мамаканском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 6144 | 61444 | 6144 | 6144 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающего в многоквартирных домах) | % |  |  |  |  |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. |  |  |  |  |
| 6. | Количество благоустроенных  общественных территорий | ед. |  |  |  |  |
| 7. | Площадь благоустроенных  общественных территорий | га |  |  |  |  |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  |  |  |  |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. |  |  |  |  |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы |  |  |  |  |

**3. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

**Цель муниципальной программы:**

Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Мамаканского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства объектов земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

- ремонт внутриквартальных инженерных сетей;

- проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Мамаканского городского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

# **Табл. 2**

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. |  | 75,0 | 804,1 | 1710,0 | 973.7 | 4044 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м.кв |  | 458 | 1613 | 737 | 525 | 219 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Количество субботников |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество отремонтированных внутриквартальных сетей; | п.м. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество объектов прошедших инвентаризацию. | шт. |  |  |  |  |  |  |

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

1. Благоустройство дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению, из следующих перечней:

Минимальный перечень работ включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, приложение № 1.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для отдыха;

5) обустройство ограждений;

6) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

7) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

8) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц должно быть реализовано в следующих формах:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном нормативным правовым актом Иркутской области. Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 2), формируется исходя из минимального перечня работ благоустройству с учетом физического состояния дворовой территории определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением № 125-п от 07.11.2017г администрацией Мамаканского городского поселения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, приложение № 1 .

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории установлен приложением № 3.

2. Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек;

3) установка урн.

4) оборудование автомобильных парковок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство ограждений;

8) обустройство пешеходных дорожек

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением №125-п от 07.11.2017г администрацией Мамаканского городского поселения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации.

4 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Постановлением № 125-п от 07.11.2017г администрацией Мамаканского городского поселения .

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории , утвержденными постановлением администрации, определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией .

5. Ремонт внутриквартальных инженерных сетей в условиях, когда такая необходимость обозначена, и ремонт инженерных сетей не предусмотрен инвестиционными программами сетевых организаций.

Адресный перечень внутриквартальных инженерных сетей подлежащих ремонту (приложение 6), формируется исходя из физического состояния инженерных сетей определенных по результатам обследования.

6. Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой установленном Постановлением №125-п от 07.11.2017г. администрацией Мамаканского городского поселения.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской Области» на 2014-2020 годы. Общий объем расходов на реализацию муниципальной подпрограммы составляет: \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Табл. 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** |
| **Всего за весь период** |  |  |  |  |
| **2018 год** |  |  |  |  |
| **2019 год** |  |  |  |  |
| **2020 год** |  |  |  |  |
| **2021 год** |  |  |  |  |

Объем средств, предусмотренный муниципальной программой, распределяется следующим образом:

- не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- 1/3 объема средств подлежит направлению на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Мамаканского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, на придомовой территории не менее двух многоквартирных домов включенных в муниципальную программу на основании заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий. Обеспечение улучшения архитектурного облика Мамаканского городского поселения, достижения в полной мере физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и не менее одной общественной территории для жителей поселения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Подготовка и утверждение нормативных актов, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий Мамаканского муниципального образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия (мероприятия)** | **Наименование участника (участника мероприятия)** | **Срок реализации** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Наименование показателя объема  мероприятия,  единица   измерения** | **Значение  показателя объема  мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |  | **2018-2022**  **годы** | **Итого** |  |  |  |
| **МБ** |  |
| **ОБ** |  |
| **ФБ** |  |
| 1.1. | Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов:  Энтузиастов №8; | МГП | 2018 год | Итого |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 1.2. | Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов:  Ул.70лет Октября;  Ул Набережная17,19 | 2019 год | Итого |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 1.3. | Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов:  Ул. Набережная31,33,33а;  Ул. Строительная3,5 | 2020 год | Итого |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 1.4. | Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных | 2021 год | Итого |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Домов:  Ул Ленина №3,ул.Ленина №5;  Подгорная№11 |  |  | ФБ |  |  |  |
| 1.5. | Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов:  Ул.Мира №1-№10 |  | 2022 год | Итого |  |  |
| МБ |  |
| ОБ |  |
| ФБ |  |
| **2.** | **Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий** |  | **2018-2022**  **годы** | **Итого** |  |  |  |
| **МБ** |  |  |
| **ОБ** |  |  |
| **ФБ** |  |  |
| 2.1. | Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий:  Ул. Красноармейская дом №2 | ЖКС  МГП | 2018 год | Итого |  | Количество благоустроенных общественных  территорий, шт. |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 2.2. | Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий:  Парк « Победы» | 2019 год | Итого |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 2.3. | Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий:  Детская площадка КВЖЗ. | 2020 год | Итого |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 2.4. | Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий: Спортивная площадка ул. Ленина №1 | 2021 год | Итого |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 2.5. | Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий:  Ул Набередная | 2022 год | Итого |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |
| **3** | **Благоустройство объектов земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** |  | 2018 -2020 годы | Средства собственника |  |  |  |
| 3.1 | Адресный перечень объектов, согласно заключенных соглашений |  | 2018 год | Средства собственника |  |  |  |
| 3.2 | Адресный перечень объектов, согласно заключенных соглашений |  | 2019 год | Средства собственника |  |  |  |
| 3.3 | Адресный перечень объектов, согласно заключенных соглашений |  | 2020 год | Средства собственника |  |  |  |
| **4** | **Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** |  | 2018 -2020 годы | Средства собственника |  |  |  |
| 4.1 | Адресный перечень объектов, согласно заключенных соглашений |  | 2018 | Средства собственника |  |  |  |
| 4.2 | Адресный перечень объектов, согласно заключенных соглашений |  | 2019 | Средства собственника |  |  |  |
| 4.3 | Адресный перечень объектов, согласно заключенных соглашений |  | 2020 | Средства собственника |  |  |  |
| **5** | **Ремонт внутриквартальных инженерных сетей** |  | **2018-2022**  **годы** | **Итого** |  |  |  |
| **МБ** |  |
| **ОБ** |  |
| **ФБ** |  |
| 5.1 | Адресный перечень |  | 2018 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 5.2 | Адресный перечень |  | 2019 год | Итого |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 5.3 | Адресный перечень |  | 2020 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 5.4 | Адресный перечень |  | 2021 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| 5.5 | Адресный перечень |  | 2022 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |  |
| ОБ |  |  |
| ФБ |  |  |
| **6** | **Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, на территории земельных участков Мамаканского МО** |  | **2022**  **год** | **Итого** |  |  |  |
| **МБ** |  |  |
| **ОБ** |  |  |
| **ФБ** |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Иркутской области |  | 2022  год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |
| ОБ |  |
| ФБ |  |
| **ВСЕГО по программе** | |  | **2018-2022**  **годы** | **Итого** |  |  |  |
| **МБ** |  |
| **ОБ** |  |
| **ФБ** |  |
| 2018 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |
| ОБ |  |
| ФБ |  |
| 2019 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |
| ОБ |  |
| ФБ |  |
| 2020 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |
| 2021 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |
| ОБ |  |
| ФБ |  |
| 2022 год | Итого |  |  |  |
| МБ |  |
| ОБ |  |
| ФБ |  |

**9. Контроль за реализацией муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет комиссией утвержденной постановлением № 125-п от 07.11.2017г администрацией Мамаканского городского поселения .

Глава Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и транспорта Н.С. Кинах

Приложение № 1  
к подпрограмме

«Формирование комфортной

городской среды» на 2018-2022 годы

Показатели результативности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мамаканского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателей результативности | | | | |
| В том числе по годам | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Площадь проездов, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество установленных малых архитектурных форм (скамейки и урны) | ед. |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество светильников, обеспечивающих освещение дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь парковочных мест | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 5. | Протяженность лотков, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод | м. |  |  |  |  |  |
| 6. | Площадь тротуаров, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид работ (затрат)** | **Единицы измерения** | **Нормативная стоимость (единичные расценки),**  **тыс. рублей** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | **Ремонт дворовых проездов** |  |  |  |
| 1.1 | Асфальто-бетон  1 слой 5см | 100 м2 | 51,9 |  |
| 1.2 | Асфальто-бетон  2 слоя (6+5см) | 100 м2 | 100,6 |  |
| 1.3 | Планировка территории | 100 м2 | 3,2 |  |
| 1.4 | Ремонт асфальта рециклером | 100 м. трещин | 3,1 |  |
| 1.5 | Ремонт асфальта струйно-инъекционным методом | 100 м. трещин | 5,9 |  |
| 1.6 | Устройство основания из щебня фракции 0-40 мм, толщиной 150 мм | 100 м2 | 37,7 |  |
| 1.7 | Установка бордюрного камня дорожного | 100 м.п. | 121,1 |  |
| 1.8 | Установка бордюрного камня тротуарного | 100 м.п. | 97,1 |  |
| 1.9 | Ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия | 100 м2 | 95,7 |  |
| 2 | **Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов** |  |  |  |
| 2.1 | Устройство освещения дворовой территории | 10 опор | 725,4 |  |
| 2.2 | Уличные фонари  «Стрит 55 (d=300)» | 1 опора | 31,5 |  |
| 2.3 | Наземный фонарь уличный Sydney 83971-5066 | 1 опора | 28,0 |  |
| 2.4 | Наземный фонарь уличный Malaga A1086PA-3BG-5066 | 1 опора | 17,0 |  |
| 2.5 | Наземный фонарь уличный Exbury 541-42/b-50-5066 | 1 опора | 24,0 |  |
| 2.6 | Наземный фонарь Lucide 11873/03/97 ARUBA | 1 опора | 28,8 |  |
| 2.7 | Уличный светильник  (2,3 м) MONACO A1497PA-4BK | 1 опора | 23,5 |  |
| 3 | **Установка скамеек** |  |  |  |
| 3.1 | Скамейка «Ажур» | 1 шт. | 19,8 | Ковка, дерево |
| 3.2 | Скамейка с бетонными ножками С-126 | 1 шт. | 18,5 |  |
| 3.3 | Скамейка с металлическими ножками С-4 | 1 шт. | 10,8 | Металл, дерево |
| 3.4 | Скамейка с металлическими ножками С-99 | 1 шт. | 14,8 | Металл, дерево |
| 3.5 | Скамейка «Эконом» | 1 шт. | 9,0 | Металл, дерево |
| 4 | **Установка урн** |  |  |  |
| 4.1 | Урна металлическая | 1 шт. | 6,0 | металл |
| 4.2 | Урна из бетона | 1 шт. | 3,6 | бетон |
| 4.3 | Ведро вставка для урны | 1 шт. | 0,7 |  |
| 1 | **Оборудование детских площадок** |  |  |  |
| 1.1 | Песочница (Массив дерева, фанера) |  | 2,75 | Дерево |
| 1.2 | Песочница 6-ти гранная |  | 7,70 | Дерево |
| 1.3 | Песочница 4257 |  | 56,00 | Дерево |
| 1.4 | Карусель (Металл) |  | 27,50 | Труба металлическая, угол металический, лист металический, фанера влагостойкая. |
| 1.5 | Качеля на жесткой сцепке (Металл) |  | 5,39 | Труба металлическая, пиломатериал |
| 1.6 | Качели-балансир, длина 2500 мм |  | 7,00 | Дерево,  металл |
| 1.7 | Детский игровой комплекс 5118 |  | 48,40 | Труба металлическая, лист металический, фанера влагостойкая, пиломатериал. |
| 1.7 | Детский спортивный комплекс 0920  (3660\*4400\*3800 мм.) |  | 96,80 | Дерево,  металл |
| 1.8 | Детский игровой комплекс 5525 |  | 220,40 | Дерево,  металл |
| 1.8 | Детский спортивный комплекс 0915  (3660\*8860\*8650 мм.) |  | 405,00 |  |
| 1.9 | Устройство детской площадки для детей старшего и среднего возраста в комплекте с оборудованием | 100 м2 | 757,9 | Дерево, металл, пластик |
| 2 | **Оборудование спортивной площадки** |  |  |  |
| 2.1 | Устройство полимерного покрытия «Эластур» спортивной площадки | 100 м2 | 651,0 |  |
| 2.2 | Монтаж оборудования спортивных площадок | 1 площадка | 76,9 |  |
| 2.3 | Гимнастический комплекс 0702 |  | 40,60 |  |
| 2.4 | Гимнастический комплекс 0724 |  | 84,50 | Металл |
| 2.5 | Уличный детский спортивный комплекс Kampfer Summer Games | 1 шт. | 34,9 | Дерево,  металл |
| 2.6 | Гимнастический комплекс Рукоход с баскетбольным кольцом | 1 шт. | 102,0 | Дерево,  металл |
| 3 | **Озеленение территорий** |  |  |  |
| 3.1 | Устройство газонов | 100 м2 | 65,2 |  |
| 3.2 | Посадка деревьев | 10 шт. | 68,7 |  |
| 3.3 | Посадка кустарников | 10 шт. | 17,6 |  |
| 3.4 | Дерен пестролистный, в ассортименте in sort 80-100 | 1 шт. | 0,6 |  |
| 3.5 | Лапчатка кустарниковая10-60 | 1 шт. | 0,4 |  |
| 3.6 | Пузыреплодник "Aurea" 30-40 | 1 шт. | 0,6 |  |
| 3.7 | Спирея Вангутта, серая 40-60 | 1 шт. | 0,6 |  |
| 3.8 | Спирея японская 30-40 | 1 шт. | 0,4 |  |
| 3.9 | Жимолость татарская 80-100 | 1 шт. | 0,6 |  |
| 3.10 | Орех Маньчжурский 150-200 | 1 шт. | 1,5 |  |
| 3.11 | Сирень обыкновенная 40-80 | 1 шт. | 0,5 |  |
| 3.12 | Ясень обыкновенный 130-180 | 1 шт. | 1,5 |  |
| 4 | **Обустройство площадок для отдыха** |  |  |  |
| 4.1 | Площадка для отдыха 10х30 м | 1 шт. | 675,3 |  |
| 4.1.1 | Зона отдыха 1 | 1 шт. | 160,0 | Дерево, бетон |
| 4.1.2 | Зона отдыха 2 | 1 шт. | 30,5 | Дерево,  бетон |
| 4.1.3 | Беседка | 1 шт. | 120,00 | Сотовый поликарбонат, труба профильная,  бетон,  плитка |
| 4.1.4 | Детский столик СТ-7 | 1 шт. | 27,2 | Дерево,  металл |
| 5 | **Обустройство ограждений** |  |  |  |
| 5.1 | Ограждение металлическое решетчатое высотой 0,5 м | 100мп | 168,9 | металл |
| 5.2 | Ограждение детских площадок высотой 0,7 м | 100мп | 211,9 | металл |
| 6.1 | Тротуар шириной 1,8 м из плиток | 100мп | 373,4 |  |
| 6.2 | Тротуар 1,8м из асфальто-бетона | 100м.п. | 359,1 |  |

Глава Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и транспорта Н.С. Кинах

Приложение 2

муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Мамаканского муниципального образования, подлежащих в благоустройстве в 2018-2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| **1** | **Энтузиастов** | **8** |  |
| **2** | **70лет Октября** | **13,14** |  |
| **3** | **Набережная** | **17,19** |  |
| **4** | **Набережная** | **31,33,33а** |  |
| **5** | **Строительная** | **5** |  |
| **6** | **Ленина** | **3** |  |
| **7** | **Мира** | **1-10** |  |
| **8** | **Ленина** | **7** |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории Мамаканского муниципального образования

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Мамаканского городского поселения, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Мамаканского городского поселения, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение(------ )календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Мамаканского муниципального образования [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru), на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Мамаканского муниципального образования [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru).

Глава Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

Благоустройства, строительства и транспорта Н.С. Кинах

Приложение 4

муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень всех общественных территорий Мамаканского городского поселения подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| **1** | **Красноармейская** | **2** | **Сквер** |
| **2** | **Ленина** | **2** | **Парк Победы** |
| **3** | **70 лет Октября** |  | **Детская площадка (квартала временной жилой застройки)** |
| **4** | **Ленина** | **1** | **Спортивная площадка** |
| **5** | **Набережная** | **27-31** |  |
| **6** | **Комсомольская** | **51** | **сквер** |

Приложение 5

муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | | | **Улица** | | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | | | ул. Красноармейская | | 28 |  |
| 2 | | | ул. Красноармейская | | 35 |  |
| 3 | | | ул. Красноармейская | | 41 |  |
| 4 | | | ул. Комсомольская | | 6 |  |
| 5 | | | ул. Комсомольская | | 48 |  |
| 6 | | | ул. Набережная | | 8 |  |
| 7 | | | ул. Набережная | | 22 |  |
| 8 | | | ул. Набережнаz | | 25 |  |
| 9 | | | ул. Советская | | 8 |  |
| 10 | | | ул. Ленина | | 7а |  |
| 11 | | | ул. Строительная | | 17 |  |
| 12 | | | ул. Строительная | | 28 |  |
| 13 | | | ул. Строительная | | 33 |  |
| 14 | | | ул. Строительная | | 36 |  |
| 15 | | | ул. Комсомольская | | 78 |  |
| 16 | | | ул. Красноармейская | | 72 |  |
| 17 | | | ул. Красноармейская | | 74 |  |
| 18 | | | ул.70 Лет Октября | | 5 |  |
| 19 | | | ул.70 Лет Октября | | 5а |  |
|  | ИТОГО: | |

Приложение 6

муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень внутриквартальных инженерных сетей подлежащих ремонту

в 2018-2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |