**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

20 сентября 2021 г. р.п.Мамакан № 30

О выполнении плановых работ

по благоустройству и ремонту дорог в Мамаканском городском поселении

Заслушав и обсудив информацию о выполнении плановых работ по благоустройству и ремонту дорог в МГП, предоставленную начальником отдела по вопросам ЖКХ строительства, благоустройства и транспорта Н.С. Кинах, руководствуясь ст.24 Устава Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского поселения

РЕШИЛА:

1.Принять к сведению информацию о ходе выполнения плановых работ по благоустройству и ремонту дорог в МГП. (Прилагается)

2.Опубликовать настоящее решение в печатном органе «Вестник Мамакана» и разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru) .

Председатель Думы Мамаканского

городского поселения М.В.Ронжина

Глава Мамаканского

муниципального образования Ю.В. Белоногова

28.09.2021г.

**Отчет**

**О выполнении плановых работ по благоустройству и**

**ремонту дорог в МГП**

**на Думу Мамаканского городского поселения за 2021 год**

**на 20.09.2021г**

С января по сентябрь 2021 года, в рамках исполнения плановых программных мероприятий по благоустройству и ремонту дорог Мамаканского муниципального образования из бюджета поселения были затрачены денежные средства на общую сумму 2 329 669 52 рублей, из них:

1. аренда опор уличного освещения 73094,18 руб.
2. приобретение светильников, крепленияуличного освещения 133500 руб.
3. коммунальные услуги, эл. энергия 366808,64 руб.
4. обслуживание уличного освещения (установка и отключение гирлянд, замена светильников) 107355,20руб.
5. чистка дренажей в весенне-осенний период 50465,36 руб.
6. разметка и установка дорожных знаков на ул. Гидростроителей 395331,6 руб.
7. чистка дорог от снежного наката 613 327,04 руб.
8. грейдирование дорожного полотна315151,59 руб.
9. оплата работы сметчика 102310,42 руб.
10. выращивание цветочной рассады для клумб 43010,64 руб.
11. уборка улиц, парков, скашивание газонов, вывоз травы на полигон, помывка остановочного комплекса поселка 380128,15руб.
12. оформление цветников 110375,34 руб.
13. Для целей благоустройства поселка были приобретены хозяйственные материалы (мешки для мусора, перчатки, инвентарь, строительные и лакокрасочные материалы) на сумму 19150 рублей.

В летний период с 1 по 30 июня 2021 года для уборки улиц был задействован летний трудовой отряд. Учащиеся Мамаканской СОШ провели работы по очистке «токсиминской» дороги до пляжа, дороги на временный поселок до перекрестка с ул. Таежная, ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская, часть ул. Красноармейская, ул. Л. Чайкиной. Также учащимися были покрашены парковочные места, дорожные ограждения на ул. Ленина, побелены деревья, был убран разобранный забор на ул. Красноармейская.

На ремонт дорог и тротуаров ул. Красноармейская, ул. Ленина затрачены денежные средства местного бюджета 372,49 руб. и районные средства 11 528 919,07 руб.

Подготовил: Кинах Н.С.