**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАМАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» ноября 2015г. п. Мамакан № 105-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Мамаканского муниципального образования на 2015-2017 годы»

В соответствии с п.14 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с оценкой расходов бюджета Мамаканского муниципального образования, руководствуясь ст. 6, 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство территории Мамаканского муниципального образования на 2015-2017 годы», изложив ее в новой редакции (новая редакция программы прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Мамакана» и размещению на официальном сайте администрации [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Кинах Н.С.

Глава Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением главы**

**Мамаканского городского поселения**

**от «18 »ноября 2015г. № 105-п**

**Долгосрочная муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Мамаканского муниципального образования**

**на 2015-2017 годы»**

Настоящая программа «Благоустройство территории Мамаканского муниципального образования на 2015-2017 годы» (далее - Программа), разработана в целях организации мероприятий по благоустройству территорий Мамаканского городского поселения и повышения качественного уровня жизни граждан.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная программа  «Благоустройство территории Мамаканского муниципального образования на 2015-2017 годы» |
| Основание для разработки  программы | 1 .Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Устав Мамаканского муниципального образования;  3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями);  4.Правила содержания территории Мамаканского мунициального образования, утвержденные решением Думы Мамаканского городского поселения от 27.02.2015 г. № 4 |
| Заказчик программы | Администрация Мамаканского городского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Мамаканского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мамаканского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| Основные цели программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Мамаканского городского поселения;  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта;  -Совершенствование эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  -Активизации работ по благоустройству территории поселения , реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Основные задачи программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Сроки реализации программы | 2015-2017г. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы с 2015 по 2017 годы составляет 2 879,1 тыс. руб., в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего,  тыс.руб | Областной бюджет, тыс.руб | Местный бюджет,  тыс.руб | | 2015 | 1 285,4 | 403,9 | 881,5 | | 2016 | 772,23 | - | 772,23 | | 2017 | 821,43 | - | 821,43 |   Объемы финансирования программы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.  План программных мероприятий в приложении №1 к Программе. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Единое управление комплексным благоустройством поселения  -Определение перспективы улучшения благоустройства поселения  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -Улучшение состояния территорий поселения.  -Привитие жителям поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории посёлка  -Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.  - Совершенствование эстетического состояния территории. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением программы, целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляет глава Мамаканского городского поселения Администрация Мамаканского городского поселения осуществляет организацию реализации программы и предоставляет отчет о ходе реализации программы. |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Природно-климатические условия Мамаканского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию . В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенного пункта поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Работы по благоустройству населенного пункта не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Основные цели и задачи Программы**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенного пункта.

*Благоустройство:*

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается управляющая компания и администрация Мамаканского городского поселения. В 2013 году администрацией муниципального образования начата работа по обустройству спортивных площадок. Необходимо обеспечить содержание оборудования в безопасном и эстетическом состоянии. Также необходима установка скамеек, урн и ограждения.

*Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов*

Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Проводимые ежегодные конкурсы «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Самый чистый подъезд», «Самая цветущая клумба» и т.д. призваны повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства Мамаканского городского поселения

- совершенствование системы комплексного благоустройства поселения.

- эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

# Сроки выполнения Программы

Программа разработана на 3 года. Срок реализации Программы с 2015 по 2017 годы.

**Механизм реализации программы**

Администрация Мамаканского городского поселения (далее – координатор Программы) осуществляет управление реализацией Программы в целом и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий.

Координатор Программы:

а) формирует заявки и обоснования на включение мероприятий в Программу на соответствующий год;

б) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятий Программы;

в) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на соответствующий финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;

Отчет о реализации Программы за текущий год, а также за весь период реализации Программы подготавливает администрация Мамаканского городского поселения до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе администрации.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Ответственность за реализацию Программы несет координатор Программы.

Подг. Кузнецов М.Ю.